# Paper Helper 技术架构与开发设计

支持首版仓库建设与核心链路开发

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.2 |
| 状态 | 开发基线 |
| 适用阶段 | MVP 到可演进模块化单体 |
| 最后更新 | 2026-09-15 |
| 主要读者 | 产品负责人、后端开发、Agent 开发、前端开发 |

# 文档结论

Paper Helper 第一阶段不应拆成六个业务微服务，也不应把 Harness、MCP 与业务后端放进同一套内部实现。推荐形态是一个代码仓库中的多个独立包和独立进程：Research API 以模块化单体拥有 Workspace、Research State、Artifact、Conversation 等业务状态；Ingestion Worker 处理文献；Agent Worker 运行 Paper Helper Agent；MCP Server 作为领域工具协议适配层；Harness Core 作为领域无关的通用运行库。依赖边界从代码阶段开始强制，部署边界按负载和故障隔离逐步演进。

这份文档把架构选择进一步落实为可执行约束，包括目录、模块所有权、核心表、应用接口、MCP 工具、状态机、事务与 Outbox、任务执行、权限、可观测性、测试策略、首期迭代顺序和验收条件。未被本文定义的细节，应优先服从数据所有权和依赖方向，而不是临时跨层调用。

# 目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 范围与约束 |
| 2 | 总体架构 |
| 3 | 项目与依赖边界 |
| 4 | 业务模块设计 |
| 5 | 核心数据模型 |
| 6 | 应用接口与 MCP 契约 |
| 7 | 关键运行流程 |
| 8 | Agent 与检索设计 |
| 9 | 一致性与异步任务 |
| 10 | 安全与可观测性 |
| 11 | 开发与部署 |
| 12 | 测试与验收 |
| 13 | 开发计划 |
| 14 | 架构决策记录 |
| 15 | 待定问题 |

# 1 范围与约束

## 1.1 产品问题

Paper Helper 的核心不是一次性总结论文，而是让一个 Workspace 持续积累可追溯、可修订、可回滚的研究认识。聊天是操作界面和工作过程，Source、Evidence、Research State 与 Artifact 才是长期资产。任何重要判断都必须能够回到原始材料位置，任何 Agent 修改都不能无痕覆盖用户确认过的状态。

## 1.2 MVP 成功条件

| 能力 | MVP 可验证结果 | 不通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 材料进入 | 上传 PDF 后形成 Source、Document、Chunk，并保留页码和段落定位 | 只有文件或纯文本，无法定位引用 |
| 研究状态 | Agent 可提出带 Evidence 的新增或修订建议，用户可接受、拒绝和回滚 | Agent 直接覆盖当前状态 |
| 连续工作 | 新增论文后能识别对既有判断的补充、冲突和新问题 | 每次对话都从零总结 |
| 产物生成 | 综述先保存结构化内容与版本，再渲染为文件 | 只保存最终 DOCX 或 PDF |
| 可运维性 | Run 可观察、取消、重试；失败不破坏核心数据 | 长任务绑定单次 HTTP 请求 |

## 1.3 首版明确不做

首版不引入 Neo4j、不实现自治 Multi Agent、不自建全球论文搜索引擎、不采用复杂通用 Planner、不做跨服务分布式事务，也不以 Temporal 作为前置依赖。只有当跨小时任务的恢复、补偿和人工介入成为稳定需求时，才评估 durable workflow。

## 1.4 质量属性

| 属性 | 目标 | 设计响应 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 业务状态只能由拥有者修改 | Application Service 校验、版本化状态、外键与唯一约束 |
| 可追溯性 | 判断可定位到原文 | Evidence 引用 Document 位置并保存抽取快照 |
| 可替换性 | 替换模型或 Harness 不迁移业务数据 | 领域后端不依赖 Agent 框架 |
| 可恢复性 | 任务失败可重试且不重复产生结果 | 幂等键、Outbox、步骤检查点 |
| 演进性 | 未来可独立扩容 Agent 与 Ingestion | 逻辑模块与部署单元分离 |

# 2 总体架构

## 2.1 架构分层

图 1 系统逻辑边界与当前运行单元

用户界面通过 Research API 读取和修改业务状态，并通过 SSE 获取运行事件。Paper Helper Agent 作为具体 Agent 应用依赖 Harness Core，并通过 MCP Client 调用 Paper Helper MCP。MCP Server 再调用业务后端公开的 Application API。Harness 与 MCP 均不能访问业务数据库。Research API、Agent Worker、Ingestion Worker 可以共享同一代码仓库，但运行进程和资源配置独立。

## 2.2 四层职责

| 边界 | 知道什么 | 负责什么 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Harness Core | 模型、消息、工具、Run、事件 | Agent Loop、模型适配、工具运行、流式事件、取消重试、Trace | 出现 Workspace、Paper、Research State 等领域类型 |
| Paper Helper Agent | 科研任务语义与策略 | 任务路由、提示词、研究策略、上下文请求、工具组合 | 直接访问数据库或绕过业务接口 |
| Paper Helper MCP | 领域工具 Schema 与调用身份 | MCP 协议、鉴权上下文、参数校验、后端适配 | 承载领域事务、Agent Loop 或模型上下文 |
| Paper Helper Backend | 完整业务模型与状态约束 | 数据所有权、事务、版本、权限、事件 | 依赖 Harness 或特定模型供应商 |

## 2.3 当前部署拓扑

开发与早期生产环境建议部署四个应用进程：web_api、agent_worker、ingestion_worker、mcp_server。PostgreSQL 保存权威业务数据和全文检索字段；Redis 提供任务队列、短期流事件与限流状态；S3 兼容对象存储保存原始文件和渲染文件。四个进程可共用一个数据库实例，但每个领域模块只通过自己的 Repository 访问其表。

当前选择不是把模块伪装成微服务，而是先建立可测试的边界。只有数据所有权、调用协议和故障模型稳定后，物理拆库才有意义。

# 3 项目与依赖边界

## 3.1 推荐仓库结构

建议目录

paper-helper/ ├── apps/ │ ├── web_api/ # FastAPI 组合根与 HTTP gateway │ ├── paper_helper_agent/ # Agent 策略、任务路由、提示词 │ ├── mcp_server/ # MCP tools 与 backend clients │ ├── agent_worker/ # 长任务执行入口 │ └── ingestion_worker/ # 文档处理任务入口 ├── packages/ │ ├── harness_core/ # 领域无关 Agent runtime │ ├── harness_mcp/ # ToolProvider 的 MCP 实现 │ ├── contracts/ # 跨进程 DTO、事件 envelope │ ├── workspace/ │ ├── sources/ │ ├── research/ │ ├── artifacts/ │ ├── conversations/ │ └── agent_runs/ ├── migrations/ ├── tests/ ├── deploy/ └── pyproject.toml

## 3.2 每个业务包内部结构

模块模板

packages/research/ ├── domain/ # Entity、Value Object、规则、领域事件、Repository Protocol ├── application/ # Command、Query、DTO、Application Service、事务用例 ├── infrastructure/ # ORM、Repository 实现、Mapper、外部 Adapter └── gateway/ # 可选的 HTTP 或内部路由适配，不放业务规则

Application Service 负责一个业务用例的事务边界与编排。Domain 负责不依赖 IO 的状态规则。Repository 只表达持久化意图，不向上泄漏 SQLAlchemy ORM。文件解析、Embedding、模型调用等外部能力以 Port 定义，在 Infrastructure 中实现。

## 3.3 允许的依赖

| 调用方 | 允许依赖 | 依赖形式 |
| --- | --- | --- |
| web_api | 各业务 application | 进程内函数调用 |
| paper_helper_agent | harness_core、harness_mcp、通用 contracts | Python 包 |
| harness_core | 标准库和通用 Port | 不得依赖任何 paper_helper 包 |
| mcp_server | MCP SDK、backend client、MCP contracts | HTTP 或受控进程内适配 |
| agent_worker | paper_helper_agent、任务队列 | 组合根 |
| ingestion_worker | sources application、解析 adapters | Application API 与事件 |
| 业务模块 A | 业务模块 B 的 application facade 或稳定 Port | 禁止访问对方 repository 和 ORM |

## 3.4 自动化边界检查

CI 应增加 import 规则：harness_core 禁止导入 paper_helper 命名空间；mcp_server 禁止导入 domain、repository 与 ORM；domain 禁止导入 FastAPI、SQLAlchemy、MCP SDK、Redis Client 和模型 SDK；跨业务模块禁止导入 infrastructure。该检查应与单元测试同级，边界破坏不能依赖代码评审人工发现。

# 4 业务模块设计

| 模块 | 数据所有权 | 核心能力 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace | workspace、membership、focus | 项目生命周期、成员权限、当前研究焦点 | WorkspaceSnapshot |
| Sources | source、document、chunk、ingestion | 上传、获取、解析、标准化、索引与定位 | DocumentReady |
| Research | state_item、revision、evidence、proposal | 认识版本、证据绑定、提议审查、回滚 | ResearchStateChanged |
| Artifacts | artifact、revision、render | 结构化产物、版本、导出任务 | ArtifactRendered |
| Conversations | conversation、message | 对话持久化、消息分页、短期上下文 | MessageCreated |
| Agent Runs | run、step、trace_ref | Run 生命周期、任务进度、取消、重试 | RunEvent |
| Search | 无独立权威数据 | 元数据过滤、全文、向量检索与融合排序 | RetrievalResult |

## 4.1 Workspace

Workspace 是用户研究项目的权限边界和生命周期边界。它拥有 title、description、active_focus_id、owner_id 与状态，不拥有论文解析内容。Source 与 Workspace 是多对多关系，使用 WorkspaceSource 保存加入时间、来源角色、可见性和显示顺序。删除 Workspace 默认软删除并异步清理引用，不能立即删除仍被 Artifact Revision 或 Evidence 引用的数据。

## 4.2 Sources

Source 表示一项外部来源的业务身份，Document 表示一次标准化后的可检索内容。相同 DOI 或内容哈希可以复用 Source 与 Document，但 WorkspaceSource 仍然独立。解析结果必须保留 parser_version 和 content_hash；解析器升级时创建新的 Document version，不覆盖旧版本，以保证历史引用仍可解释。

## 4.3 Research

ResearchStateItem 表达一条稳定身份，例如 Claim、Hypothesis、Open Question、Method Note 或 Decision。ResearchStateRevision 保存其每次内容变化。Agent 生成的内容首先进入 Proposal；只有显式策略允许的低风险操作才可自动激活，默认由用户接受后更新 active_revision_id。旧 Revision 永久保留，回滚本质上是把历史 Revision 重新设为当前激活版本并记录新的审计事件。

## 4.4 Artifacts

Artifact 表示综述、提纲、研究报告或演示文稿等产物的稳定身份，ArtifactRevision 保存结构化内容、生成输入快照和引用。DOCX、PDF、PPTX 是 RenderResult，不是权威内容。局部改写从当前 Revision 派生新 Revision，因此后续可比较、回滚并重新渲染多种格式。

## 4.5 Conversations 与 Agent Runs

Conversation 保存交互顺序，不能替代 Research State。Message 可以关联 Run，Run 记录一次任务执行及其输入快照、策略版本和最终结果。长任务的流式事件从 RunEvent 产生，前端断线重连时通过 last_event_id 补发；Redis 可作为实时分发媒介，但 PostgreSQL 中的关键状态与事件序号才是恢复依据。

# 5 核心数据模型

## 5.1 聚合与关系

第一阶段不追求把所有对象建成一个超大聚合。Workspace、Source、ResearchStateItem、Artifact、Conversation 和 AgentRun 分别拥有自己的不变量与事务边界。跨聚合引用使用 UUID，跨模块更新通过 Application Service 和领域事件完成。Evidence 是 Research Revision 与 Document 位置之间的可审计连接。

| 对象 | 关键字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| Workspace | id, owner_id, title, active_focus_id, status, version | owner 可访问；version 用于乐观锁 |
| Source | id, canonical_type, doi, url, file_hash, status | DOI 规范化后可唯一；file_hash 用于内容去重 |
| Document | id, source_id, version, parser_version, content_hash | source_id 与 version 唯一；版本不可变 |
| DocumentChunk | id, document_id, ordinal, section, page_start, page_end, text | document_id 与 ordinal 唯一；保留定位信息 |
| ResearchStateItem | id, workspace_id, kind, active_revision_id, status | 稳定身份不保存可变正文 |
| ResearchStateRevision | id, item_id, revision_no, content, rationale, actor | item_id 与 revision_no 唯一；不可变 |
| Evidence | id, revision_id, document_id, locator, quote_snapshot, role | 引用的 Document version 固定 |
| ResearchProposal | id, workspace_id, target_item_id, operation, payload, status | PENDING 只能决议一次；保存预期版本 |
| ArtifactRevision | id, artifact_id, revision_no, structured_content, provenance | 不可变；保存生成输入摘要 |
| AgentRun | id, workspace_id, type, status, idempotency_key, policy_version | 同作用域 idempotency_key 唯一 |

## 5.2 Research State 类型

| 类型 | 语义 | 典型验证规则 |
| --- | --- | --- |
| CLAIM | 当前被证据支持的研究判断 | 至少一个 Evidence；标记证据强度和适用范围 |
| HYPOTHESIS | 尚待验证的因果或关联假设 | 不得写成确定事实；允许无直接 Evidence |
| OPEN_QUESTION | 需要继续检索或分析的问题 | 具有关闭原因；关闭时关联解决它的 Revision |
| METHOD_NOTE | 指标、样本、方法或定义的整理 | 优先定位到 Methods 或 Supplement |
| DECISION | 用户确认的研究范围或工作决策 | Agent 默认只能提议，不能自动改写 |

## 5.3 Evidence Locator

Locator 采用结构化 JSON，而不是一个不受约束的字符串。最低字段包括 document_id、document_version、page_start、page_end、section_path、char_start、char_end。表格证据可增加 table_id、row_label 和 column_label；无法稳定获得坐标时允许为空，但必须保留 quote_snapshot 和 chunk_id。quote_snapshot 用于审计，展示时仍应从固定 Document version 读取原文。

Evidence Locator 示例

{ "document_id": "uuid", "document_version": 2, "chunk_id": "uuid", "page_start": 4, "page_end": 4, "section_path": ["Results", "Primary outcome"], "char_start": 128, "char_end": 286, "table_id": null }

## 5.4 建议数据库约束

所有可变聚合包含 version 整数并以乐观锁更新。Revision 表只允许 INSERT，不提供普通 UPDATE。ResearchStateItem.active_revision_id 必须指向同一 item 的 Revision；该跨行约束由事务内服务校验，并通过测试和数据库触发器二选一强化。Proposal 决议使用 compare and set：只有 status=PENDING 且 target_version 等于当前版本时才能成功，否则返回冲突并要求重新评估。

# 6 应用接口与 MCP 契约

## 6.1 Application API 原则

命令接口表达业务意图，不暴露表结构。每个命令包含 actor、workspace_id、request_id 和 expected_version。查询接口返回稳定 DTO，不返回 ORM。HTTP、MCP 和后台任务调用相同的 Application Service，因此三种入口获得一致的权限和业务校验。

| 模块 | 命令或查询 | 主要结果 |
| --- | --- | --- |
| Workspace | create_workspace, change_focus, get_workspace_snapshot | WorkspaceDTO |
| Sources | attach_source, start_ingestion, get_document, search_chunks | SourceDTO, RetrievalResult |
| Research | propose_change, decide_proposal, rollback_item, get_research_context | ProposalDTO, ResearchContextDTO |
| Artifacts | create_artifact, revise_artifact, request_render | ArtifactRevisionDTO, RenderJobDTO |
| Conversation | append_message, list_messages | MessageDTO |
| Agent Runs | create_run, cancel_run, retry_run, list_run_events | RunDTO, RunEventDTO |

## 6.2 MVP MCP 工具

| 工具 | 用途 | 副作用与权限 |
| --- | --- | --- |
| get_workspace_context | 获取焦点、当前研究状态和可用来源摘要 | 只读；要求 workspace read |
| search_workspace_sources | 在指定 Workspace 内执行混合检索 | 只读；结果必须带 locator |
| get_source_passages | 按 Source 或 Document 获取原文片段 | 只读；固定 document version |
| search_papers | 调用外部 Scholar Search Port | 只读外部检索；记录 provider 与 query |
| add_source_to_workspace | 创建或复用 Source 并触发 ingestion | 写入；幂等；要求 workspace write |
| propose_research_state_change | 提交新增、修订、关闭或合并建议 | 只创建 Proposal，不直接改 active revision |
| create_artifact_revision | 从结构化输入创建 Artifact Revision | 写入；保留 provenance |
| get_run_status | 恢复长任务状态与关键事件 | 只读；要求 run 所属 workspace read |

## 6.3 工具响应规范

工具响应统一包含 data、error、meta。meta 至少包含 request_id、workspace_id、schema_version 和 side_effect。可重试错误与业务拒绝必须区分：TEMPORARY_UNAVAILABLE、RATE_LIMITED 可按策略重试；PERMISSION_DENIED、VERSION_CONFLICT、VALIDATION_FAILED 不得由 Agent 盲目重试。任何写工具必须返回实际产生的资源 ID、版本和幂等命中标记。

统一结果模型

class ToolResult(BaseModel): data: dict ¦ None = None error: ToolError ¦ None = None meta: ToolMeta class ToolError(BaseModel): code: Literal[ "VALIDATION_FAILED", "PERMISSION_DENIED", "NOT_FOUND", "VERSION_CONFLICT", "RATE_LIMITED", "TEMPORARY_UNAVAILABLE" ] message: str retryable: bool

## 6.4 认证传播

前端用户 Token 在 Research API 校验。Agent Run 创建时生成受限的 Run Identity，包含 user_id、workspace_id、run_id、允许的 scopes 和过期时间。MCP Server 只接受该身份或内部服务身份，并把 actor 传给 Application API。禁止让模型看到长期凭据，也禁止以共享超级用户身份执行所有工具。

# 7 关键运行流程

## 7.1 上传并解析论文

Research API 先在一个本地事务内创建或复用 Source、创建 WorkspaceSource，并写入 SourceIngestionRequested Outbox 事件。事务提交后 Ingestion Worker 获取原始资源，执行 Detect、Extract、Normalize、Chunk、Metadata 与 Index。每个阶段保存状态和错误信息。成功后写入不可变 Document version 并发布 DocumentReady；失败则保留 Source 及失败阶段，允许从安全检查点重试。

| 阶段 | 输入 | 输出 | 幂等依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Detect | 原始对象 | mime、文件类型、解析策略 | object hash |
| Extract | 原始对象与策略 | 带页码的元素 | hash + extractor version |
| Normalize | 元素 | 统一 Document 结构 | extraction id + normalizer version |
| Chunk | Document | Chunk 与 section path | document id + chunker version |
| Index | Chunk | 全文与向量索引 | chunk id + embedding model version |

## 7.2 Agent 分析材料并提出状态修改

Agent Run 创建后，Context Builder 获取 Workspace Focus、已激活的 Research State、用户指定来源和检索结果。模型必须先输出结构化变更建议，再由 Paper Helper Agent 校验引用完整性，最后调用 propose_research_state_change。Research 模块验证权限、目标版本、Evidence 归属与操作类型，只创建 Proposal。用户接受时，在一个事务内插入新 Revision、绑定 Evidence、切换 active_revision_id、决议 Proposal 并写入 Outbox。

## 7.3 生成综述

生成前先冻结 input snapshot，包括 Research State revision IDs、Document versions、用户要求、检索结果 IDs、Agent policy version 与 model metadata。正文先写入 ArtifactRevision.structured_content，其中段落级引用指向 Evidence 或 Document locator。Renderer 从该 Revision 生成 DOCX 或 PDF，RenderResult 只记录格式、对象地址、校验和、renderer_version 和状态。

## 7.4 实时进度

服务端为每个 RunEvent 分配单调递增 sequence。Agent Worker 将关键事件写入 PostgreSQL，同时向 Redis Stream 发布；Web API 通过 SSE 转发。浏览器重连时携带 last_event_id，Web API 先补查数据库再接续实时流。Token 级输出可以只走临时通道，但阶段变化、工具调用摘要、错误、等待用户与终态必须持久化。

# 8 Agent 与检索设计

## 8.1 Harness Core 接口

Harness Core 最小端口

class ModelProvider(Protocol): async def complete(self, request: ModelRequest) -> ModelResponse: ... class ToolProvider(Protocol): async def list_tools(self) -> list[ToolDefinition]: ... async def call_tool(self, name: str, arguments: dict) -> ToolResult: ... class RunStore(Protocol): async def load(self, run_id: UUID) -> RunSnapshot: ... async def append_event(self, event: RunEvent) -> None: ... class EventSink(Protocol): async def emit(self, event: RuntimeEvent) -> None: ...

Harness Core 的输入是 AgentDefinition、RunInput 与通用 Provider，输出是 RuntimeEvent 和 RunResult。它不决定何为 Research Proposal，也不负责 Workspace 权限。MCP 通过 MCPToolProvider 接入，Python Function 或 HTTP Tool 可用其他 Provider 接入。

## 8.2 Paper Helper Agent

Paper Helper Agent 由任务分类器、研究策略、Context Request Builder、工具白名单和输出校验器构成。简单问答可以同步流式运行；系统调研、批量分析和 Artifact 生成创建持久 Run。第一版任务路由采用显式规则加一次结构化模型判断，不使用递归万能 Planner。

## 8.3 Context Builder

Context Builder 不读取整个 Workspace。它根据任务构造 Context Plan，再调用后端查询取得焦点、相关 Research State、指定 Source、检索片段、最近必要消息与权限。每个 Context Item 带来源、版本、token 预算和优先级。压缩只生成本轮视图，不能反向修改长期状态。

| 上下文层 | 内容 | 默认优先级 | 超预算处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务约束 | 用户请求、输出格式、权限和安全规则 | 最高 | 不得删除 |
| 研究焦点 | Workspace 当前目标和范围 | 高 | 压缩措辞，不丢边界 |
| 研究状态 | 相关 active revisions 与 evidence 摘要 | 高 | 按相关性筛选 |
| 原始证据 | 指定来源和检索片段 | 高 | 保留 locator，缩小片段 |
| 对话 | 最近必要消息 | 中 | 摘要或淘汰 |
| 运行记录 | 本 Run 的工具结果与中间状态 | 动态 | 结构化压缩 |

## 8.4 混合检索

检索层先识别可确定过滤条件，再组合 metadata filter、PostgreSQL 全文检索和 vector retrieval。结果以 Reciprocal Rank Fusion 或经验证的加权融合排序，随后执行 workspace 权限过滤与重复片段合并。返回结果必须包含 score_components、document_version 与 locator，避免把向量分数误当成证据可靠度。

## 8.5 Scholar Search Port

外部论文检索只暴露 search_papers、get_metadata、get_abstract 和 get_fulltext 能力。Provider Adapter 负责速率限制、版权边界、失败转换和字段规范化。外部搜索结果不是 Source；只有用户或 Agent 通过受控命令将其加入 Workspace 后，才创建或关联 Source 并进入 ingestion。

# 9 一致性与异步任务

## 9.1 本地事务

单个 Application Service 方法定义一个数据库事务。Router 与 MCP Tool 不直接 commit；Repository 不自行 commit。需要组合多个领域操作时，由上层用例持有 Unit of Work，各 Repository 共享同一事务。跨进程动作不共享 SQLAlchemy Session，使用 Outbox 和幂等消费者。

## 9.2 Outbox

业务表变化与 outbox_event 在同一事务提交。Publisher 使用 SKIP LOCKED 批量领取未发布事件，发送到 Redis 或消息系统后记录 published_at。消费者使用 inbox_event 或业务唯一键去重。事件至少包含 event_id、event_type、aggregate_type、aggregate_id、aggregate_version、occurred_at、actor、correlation_id、causation_id、schema_version 和 payload。

## 9.3 幂等策略

| 场景 | 幂等键 | 重复请求结果 |
| --- | --- | --- |
| 添加 Source | workspace_id + normalized DOI 或 file_hash | 返回现有 WorkspaceSource |
| 启动 ingestion | source_id + object_hash + pipeline_version | 返回现有或当前任务 |
| 创建 Run | workspace_id + actor_id + client idempotency_key | 返回原 Run |
| 决议 Proposal | proposal_id + expected status PENDING | 已决议返回当前结果，不二次生成 Revision |
| 渲染 Artifact | artifact_revision_id + format + renderer_version | 返回已有 RenderResult |

## 9.4 Run 状态机

图 2 Agent Run 主状态

RUNNING 可以进入 WAITING_TOOL、WAITING_USER 或 WAITING_RATE_LIMIT 的细分等待态。恢复时从最后一个已提交 Step 开始，而不是重放所有副作用。取消采用协作式取消：先设置 cancel_requested_at，Worker 在模型调用和工具调用边界检查；无法中止的外部调用完成后不得继续提交新业务副作用。

## 9.5 失败处理

重试策略必须以错误类别为依据。网络超时、429 和临时依赖故障可指数退避；Schema 不合法、权限不足和版本冲突不能自动重复。达到最大重试次数后进入 FAILED，并保存 sanitized_error、失败步骤、是否可人工重试和建议动作。任何异常都不能把未经验证的 Agent 内容设为 active Research State。

# 10 安全与可观测性

## 10.1 权限模型

所有业务查询先验证 Workspace membership。权限至少包含 workspace.read、workspace.write、source.write、research.propose、research.decide、artifact.write 和 run.execute。Agent Run 的 scopes 不得超过发起用户权限。DocumentChunk、Evidence 和 Artifact 下载必须再次验证其所属 Workspace，不以难猜 UUID 作为授权机制。

## 10.2 内容与工具安全

论文内容、网页内容和上传文件都视为不可信数据。解析文本中的指令不能提升为系统指令。工具调用必须由 Tool Schema、白名单、作用域和业务层共同限制。具有外部写入或高成本的工具应设置预算与显式策略；日志不得记录访问 Token、完整论文全文或未脱敏的模型请求。

## 10.3 Trace 与指标

| 类型 | 最小字段或指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Trace | trace_id, run_id, step_id, tool_call_id, correlation_id | 串联 HTTP、Worker、MCP 和后端事务 |
| Agent | 成功率、取消率、平均步骤数、token、模型延迟、工具错误率 | 成本和稳定性 |
| Ingestion | 各阶段耗时、页数、失败类型、队列等待、重复命中率 | 定位解析瓶颈 |
| Research | Proposal 接受率、冲突率、无 Evidence 拒绝率、回滚次数 | 判断 Agent 建议质量 |
| Retrieval | 零结果率、点击或引用率、融合分数组成 | 评估检索有效性 |

## 10.4 审计

Research Proposal 决议、Research Revision 激活、Artifact Revision 创建、成员权限变化和数据删除必须写 AuditLog。审计记录保存 actor_type、actor_id、action、resource、before_ref、after_ref、reason、run_id、request_id 与时间。AuditLog 不替代版本表，而是解释谁在何时基于什么动作改变了当前指针。

# 11 开发与部署

## 11.1 推荐技术基线

| 领域 | 首版选择 | 理由与边界 |
| --- | --- | --- |
| API | FastAPI + Pydantic v2 | 异步 IO、明确 DTO；业务类型不放在 Router |
| 数据库 | PostgreSQL 16+ | 事务、JSONB、全文检索、pgvector 可选 |
| ORM | SQLAlchemy 2 Async + Alembic | Repository 隔离 ORM；迁移必须可回滚或可前滚修复 |
| 队列 | Redis + Taskiq 或 Dramatiq 二选一 | 先验证取消、重试和可观测性，再固定框架 |
| 对象存储 | S3 Compatible | 原始文件与 RenderResult；数据库只存 key 和 checksum |
| MCP | 独立 MCP Server | 仅协议适配；后端调用有版本化契约 |
| 检索 | PostgreSQL FTS + pgvector | 首版避免独立向量数据库 |
| 观测 | OpenTelemetry + 结构化日志 | trace_id 与 run_id 贯穿全链路 |

## 11.2 配置

配置按 environment、service 和 provider 分层，使用 Pydantic Settings 在进程启动时校验。密钥来自部署平台的 Secret，不进入仓库。模型名、Embedding 模型、parser_version、chunker_version、agent_policy_version 和 schema_version 都作为可观察版本记录，不能只存在环境变量中。

## 11.3 本地开发

开发启动目标形态

docker compose up -d postgres redis object-storage uv sync uv run alembic upgrade head uv run uvicorn apps.web_api.main:app --reload uv run python -m apps.mcp_server uv run python -m apps.agent_worker uv run python -m apps.ingestion_worker

仓库应提供统一 task runner，将 lint、typecheck、unit、integration、migration-check 和 boundary-check 固化为命令。开发者不应手工维护不同应用之间的启动参数。

## 11.4 生产部署

首版可以在一台服务器或一个容器平台部署四个容器，共用托管 PostgreSQL、Redis 和对象存储。Agent Worker 按并发 Run 数扩容，Ingestion Worker 按 CPU 与内存扩容，Web API 按请求量扩容。MCP Server 负载通常较轻，但应独立限流。服务拆库前先观察真实资源曲线和故障传播，不根据目录数量决定微服务数量。

## 11.5 API 版本与兼容

HTTP 使用 /api/v1，MCP Tool Schema 使用独立 schema_version，事件 Envelope 也携带 schema_version。增加可选字段属于向后兼容；删除字段、改变语义或枚举值需要新版本。Worker 部署必须容忍至少一个发布窗口内的旧事件，数据库迁移采用 expand and contract。

# 12 测试与验收

## 12.1 测试分层

| 测试 | 覆盖内容 | 是否依赖外部服务 |
| --- | --- | --- |
| Domain Unit | Research Revision、Proposal 决议、权限规则、状态机 | 否 |
| Application Unit | 用例编排、事务回滚、Port 调用 | 使用 Fake Repository |
| Repository Integration | SQL、约束、并发、迁移 | 真实 PostgreSQL |
| Contract | HTTP DTO、MCP Schema、事件兼容 | 本地 Provider 或快照 |
| Pipeline Golden | PDF 元素、页码、表格、chunk 定位 | 固定测试文档 |
| Agent Evaluation | 引用正确率、Proposal 合法率、上下文选择 | 固定模型版本或录制响应 |
| End to End | 上传到状态建议再到 Artifact | 完整测试环境 |

## 12.2 必测并发场景

至少验证两个用户同时决议同一 Proposal、同一用户重复提交添加论文、Worker 重复消费 DocumentReady、Run 取消与工具完成并发、Artifact 同一 Revision 重复渲染、ResearchStateItem 以旧 expected_version 更新。每个场景必须证明不会生成重复 Revision、不会丢失 active pointer，也不会把失败任务标成成功。

## 12.3 MVP 验收链路

| 步骤 | 验收动作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立 Workspace 并上传五篇论文 | 五个 WorkspaceSource 可见；每个 Source 有处理状态 |
| 2 | 等待解析完成并打开任意片段 | 可跳转到正确页码或 section；版本可追溯 |
| 3 | 请求 Agent 总结当前方向 | 产生结构化回答和带 Evidence 的 Proposal |
| 4 | 接受、拒绝和回滚不同 Proposal | 当前状态正确；历史、actor 与 reason 完整 |
| 5 | 再加入三篇论文并请求差异分析 | 能关联既有 Revision，指出补充、冲突与新问题 |
| 6 | 生成综述并修改第二部分 | 形成新 ArtifactRevision；旧版本不变；引用可定位 |
| 7 | 中断并恢复长任务 | 不重复副作用；进度事件连续；终态准确 |

# 13 开发计划

## 13.1 迭代顺序

| 阶段 | 核心交付 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | Monorepo、包边界、配置、迁移、CI、基础认证 | 边界检查和空应用可运行 |
| 阶段 1 | Workspace、Source 上传、对象存储、Ingestion 状态 | PDF 可形成可定位 DocumentChunk |
| 阶段 2 | Research State、Revision、Evidence、Proposal | 用户可审查、回滚且并发安全 |
| 阶段 3 | Harness Core、MCP Adapter、Paper Helper Agent、Run | Agent 只能通过工具读取和提议变更 |
| 阶段 4 | 混合检索、Context Builder、SSE | 上下文可解释，长任务可恢复进度 |
| 阶段 5 | Artifact Revision 与 DOCX/PDF Renderer | 局部修改产生新版本并保留引用 |
| 阶段 6 | 评估集、性能、权限审计、部署加固 | 完整 MVP 验收链路通过 |

## 13.2 第一批开发任务

| 任务 | 前置 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 建立 packages/contracts | 无 | ID、Actor、Error、EventEnvelope、分页 DTO |
| 建立 Workspace 聚合 | contracts | 迁移、Repository、Application Service、HTTP API |
| 建立 Source 与 Document 模型 | Workspace | 上传、对象 key、pipeline 状态、定位 Schema |
| 实现 Ingestion 端到端薄切片 | Source | 单一 PDF parser 到可检索 chunk |
| 建立 Research Revision 与 Proposal | Document | Evidence 校验、接受拒绝回滚 |
| 定义 Harness Protocol | contracts | ModelProvider、ToolProvider、RunStore、EventSink |
| 实现 MCP ToolProvider 与 MCP Server | Harness Protocol、Backend API | 列工具、调工具、身份传播 |
| 实现第一个 Agent 用例 | Research、MCP | 基于指定论文提出一个带证据的 Claim |

## 13.3 每个阶段的 Definition of Done

一个阶段只有在迁移可在空库执行、核心规则有单元测试、跨边界契约有测试、日志包含 request_id 与 trace_id、权限验证覆盖读写路径、失败能够形成可诊断状态、README 给出本地运行方式、架构文档同步更新后才算完成。能跑通 Happy Path 但无法解释失败和重复执行，不视为完成。

# 14 架构决策记录

| 编号 | 决策 | 状态 | 关键后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR 001 | 业务后端首版采用模块化单体 | Accepted | 保留本地事务，降低分布式复杂度 |
| ADR 002 | Agent 与 Ingestion 使用独立 Worker | Accepted | 长任务故障和资源隔离 |
| ADR 003 | Research State 和 Artifact 全部版本化 | Accepted | 支持历史、diff、回滚和审计 |
| ADR 004 | Evidence 从第一版进入核心模型 | Accepted | 所有重要判断可回到固定 Document version |
| ADR 005 | Harness Core 与 Paper Helper 领域解耦 | Accepted | 运行时可复用和替换 |
| ADR 006 | MCP 通过 ToolProvider Adapter 接入 Harness | Accepted | Harness Core 不依赖 MCP SDK |
| ADR 007 | MCP Server 不承载领域逻辑 | Accepted | 工具入口与业务规则一致 |
| ADR 008 | 跨进程一致性使用 Outbox | Accepted | 接受最终一致性并要求幂等消费 |
| ADR 009 | 首版混合检索基于 PostgreSQL | Proposed | 降低组件数量，需用数据验证质量 |
| ADR 010 | Agent 修改默认先形成 Proposal | Accepted | 用户保持最终控制 |

## 14.1 微服务拆分触发条件

只有当某个模块同时具备稳定 API、明确数据所有权、显著不同的扩容或故障模型，并且拆分收益高于跨服务一致性成本时才独立成服务。最可能先拆的是 Ingestion 和 Agent Runtime；Research State 与 Workspace 在出现独立团队、独立扩容或明确事务边界之前继续留在 Research Core。

# 15 待定问题

以下问题不会阻塞阶段 0 和阶段 1，但必须在相关功能开始前形成 ADR。外部 Scholar Provider 的授权与全文获取边界决定 Search Adapter；PDF 表格和公式的定位精度决定 Evidence Locator 扩展；Proposal 的低风险自动接受范围决定用户控制强度；Artifact structured_content 的 Schema 决定多格式渲染能力；队列选择需要通过取消、重试、延迟任务和监控的 PoC 决定；pgvector 的索引参数必须根据真实语料规模和召回评估确定。

## 15.1 反向风险检查

该设计最大的风险不是模块拆得不够，而是边界数量超过单人或小团队的维护能力。若开发中大量 DTO 映射和跨模块调用没有带来可测试的不变量，应合并接口而不是维护形式化分层。另一个风险是过早把 Research State Schema 固化为过细枚举，导致真实研究过程无法表达；应以小规模用户材料验证类型和 Proposal 操作。混合检索、自动状态整理和 Evidence 定位都必须通过评估集证明价值，不能以架构完整代替产品有效。

# 附录 A 首版接口约定

HTTP 路由草案

POST /api/v1/workspaces POST /api/v1/workspaces/{workspace_id}/sources GET /api/v1/workspaces/{workspace_id}/research-context POST /api/v1/workspaces/{workspace_id}/research-proposals POST /api/v1/research-proposals/{proposal_id}/decision POST /api/v1/workspaces/{workspace_id}/runs GET /api/v1/runs/{run_id} GET /api/v1/runs/{run_id}/events POST /api/v1/runs/{run_id}/cancel POST /api/v1/workspaces/{workspace_id}/artifacts POST /api/v1/artifacts/{artifact_id}/revisions POST /api/v1/artifact-revisions/{revision_id}/renders

# 附录 B 命名约定

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 数据库表 | snake_case 单数或团队统一复数，不混用 | research_state_revision |
| 事件 | 过去式领域事实 | ResearchStateRevisionActivated |
| 命令 | 动词开头表达意图 | DecideResearchProposal |
| 查询 | get 用于唯一对象，list 用于集合，search 用于排序召回 | get_document, search_chunks |
| MCP 工具 | snake_case，面向 Agent 说明副作用 | propose_research_state_change |
| 版本字段 | 稳定对象用 version，Revision 用 revision_no | expected_version=4 |